Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.:	SVI 04207/2017/OFSM/Sol

Vyřizuje:	Ilona Soldánová

Telefon:	599 421 022

E-mail:	isoldanova@svinov.ostrava.cz

Datum:	1.11.2017

#### V Ý Z V A    k podání cenové nabídky

Tato veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu a tudíž se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ).

Obracíme se na Vás s výzvou k podání cenové nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Rekonstrukce parkoviště u ul. Bílovecká v Ostravě-Svinově – stavba“.

- Zadavatel

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava,

IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce:

městský obvod Svinov, Bílovecká 69/48, 721 00, Ostrava – Svinov

zastoupený Ing. Helenou Wieluchovou, starostkou městského obvodu Svinov

## ve věcech technických:   Ilona Soldánová, tel. č.:  599 421 022, 601 577 141

## e-mail: isoldanova@svinov.ostrava.cz

- Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího parkoviště, výstavba chodníku pro pěší a jednosměrné cyklostezky, dále demontáž a násl. montáž oplocení a vstupní branky a to v rozsahu:

- rozšíření parkovací plochy směrem k BUS zastávce u jídelny základní školy,

- vybudování odvodnění parkoviště

- výměně konstrukčních vrstev a následného provedení nového asfaltového povrchu a napojení na ul. Bíloveckou,

- vybudování přístupu pro pěší (ze zámkové dlažby) od parkoviště k BUS zastávce a ZŠ a směrové úpravě cyklostezky (asfaltová zbarvený povrch)

- demontáž a montáž oplocení a vstupní branky

Prohlídka místa plnění – zadavatel stanovuje prohlídku místa plnění, která se uskuteční dne 09.11.2017 v 9:00 hodin se srazem v kanceláři č. 16 na adrese městský obvod Svinov, Bílovecká 69/48, 721 00 Ostrava – Svinov (kontaktní osoba je paní Ilona Soldánová, tel. +420 599 421 022, 601 577 141, e-mail: isoldanova@svinov.ostrava.cz

- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 			2.425.000,- Kč bez DPH

- Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Oceňte dle přiloženého slepého rozpočtu, který je přílohou této výzvy, cenami bez DPH.

Ceny budou uvedeny v české měně, jako nejvýše přípustné a platné do 30.11.2018

Součástí nabídkové ceny jsou i práce, dodávky a náklady, které nejsou uvedeny v této výzvě, nebo v její příloze, ale uchazeč je jako odborník předpokládá a do své ceny zahrne. Součástí výzvy je projektová dokumentace pro stavební povolení.

- Termín a místo plnění zakázky

Provádění díla dle této smlouvy zhotovitel zahájí nejdříve 1.3.2018, nejpozději však do 6 měsíců od podpisu této smlouvy a do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání bez vad a nedodělků objednateli) se sjednává do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení, místem plnění je ul. Bílovecká v Ostravě-Svinově.

- Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky počíná běžet první den po zveřejnění této výzvy na profilu zadavatele a skončí dne 20.11.2017 v 09:00 hodin. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni a ve které zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky, uplyne 30.11.2018. Nabídku v písemné formě zašlete v uzavřené a nepoškozené obálce, opatřené na uzavření razítkem uchazeče a nápisem:

„Rekonstrukce parkoviště u ul. Bílovecká v Ostravě-Svinově – stavba“ NEOTEVÍRAT

doporučeně poštou nebo předejte osobně na adrese:

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30  Ostrava-Moravská Ostrava

městský obvod Svinov, Bílovecká 69/48, Ostrava–Svinov, PSČ 721 00

- Zadávací dokumentace

Jako zadávací dokumentace slouží tato výzva, Příloha č. 1 – slepý rozpočet, Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti, Příloha č. 3 - Seznam osob, s jejichž pomocí účastník zadávacího řízení předpokládá realizaci zakázky, Příloha č. 4 - návrh smlouvy o dílo, Příloha č. 5 – projektová dokumentace.

- Kvalifikační předpoklady

Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je uchazeč, který:

- doloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,

- doloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

- Další požadavky zadavatele

- Uchazeč v nabídce uvede délku záruky, která musí být minimálně 60 měsíců.

- Nabídka bude vyhotovena v českém jazyce, v jednom svazku, zabezpečeném takovým způsobem, který znemožní vyjmutí a vložení jednotlivých listů, tj. provázána šňůrkou s přelepením volných konců, opatřených na přelepce razítkem uchazeče. Jednotlivé stránky musí být očíslovány a součástí nabídky musí být seznam stran.

- Uchazeč k nabídce doloží seznam stavebních prací, vztahujících se k předmětu této veřejné zakázky, provedených za poslední 3 roky a nejméně 3 prosté kopie osvědčení zadavatelů o řádném plnění veřejných zakázek v minimálním plnění 2 mil. Kč bez DPH pro obce. Tato osvědčení musí obsahovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací, dále údaje o tom, že práce byly provedeny řádně, odborně a v požadovaných termínech.

- Uchazeč doloží seznam technického vybavení, nutného k realizaci této veřejné zakázky, kterým disponuje.

- Zadavatel nehradí uchazeči náklady, spojené s vypracováním a doručením nabídky.

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

- Každý uchazeč je oprávněn předložit pouze jednu nabídku.

- Uchazeč k nabídce doloží Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.

- Uchazeč k nabídce doloží seznam poddodavatelů, který smí realizovat veřejnou zakázku v rozsahu max. 30% z celkového rozsahu veřejné zakázky.

- Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kriteriem je nabídková cena. Hodnotící kritéria:

Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny:	100%

- Práva zadavatele

      - Zadavatel má právo na základě posouzení a hodnocení nabídek rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky.

      - Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek a na zrušení veřejné zakázky.

      - Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit z další účasti uchazeče, jehož nabídka je z hlediska požadavků a podmínek stanovených zadavatelem, neúplná.

      - Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah.

Veškeré záležitosti týkající se této výzvy můžete konzultovat s Ilonou Soldánovou osobně, na tel. č.: 599 421 022, 601 577 141, nebo na elektronické adrese: isoldanova@svinov.ostrava.cz.

Zadavatel bude při zadávání této veřejné zakázky postupovat podle Směrnice č. 4/2015, kterou se vydávají zásady a postupy zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Směrnice byla schválena usnesením Rady městského obvodu Svinov č. 363/24/15 e) ze dne 22.06.2015.

Níže uvedené přílohy jsou k dispozici na profilu zadavatele: https://vz-svinov.ostrava.cz (veřejné zakázky).

S pozdravem

„otisk úředního razítka“

Ing. Tomáš Mužík

vedoucí odboru financí a správy majetku

Příloha č. 1 – slepý rozpočet

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Příloha č. 3 - Seznam osob, s jejichž pomocí účastník zadávacího řízení předpokládá realizaci zakázky

Příloha č. 4 - návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 5 – projektová dokumentace