##### Příloha č. 4

##### NÁVRH

##### Smlouva o dílo

číslo smlouvy objednatele:  ……………………………..

číslo smlouvy zhotovitele: ……………………………

kterou spolu podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a

zákona o veřejných zakázkách uzavřely smluvní strany:

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce:

městský obvod Svinov, Bílovecká 69/48, 721 00, Ostrava – Svinov

zastoupený:	 	Ing. Helenou Wieluchovou, starostkou městského obvodu Svinov

IČ: 			00845451

DIČ:  			CZ00845451

bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 		1649332389/0800

(dále jako objednatel, nebo odběratel)

zástupci objednatele:

- ve věcech smluvních: Ing. Helena Wieluchová, starostka, tel. č.: 599 421 020

- ve věcech technických: Ilona Soldánová, tel. č.: 599421022, 601577141, isoldanova@svinov.ostrava.cz

a společnost:

se sídlem:

za kterou jedná:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jako zhotovitel, nebo dodavatel)

zástupce zhotovitele

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- stavbyvedoucí:

#### Úvod

- Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit ustanoveními § 1724 a násl. citovaného zákoníku.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a rovněž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů oznámí neprodleně druhé smluvní straně.

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy a je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícími předmětu veřejné zakázky.

- Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši …….. Kč (doplní zhotovitel, požadavek zadavatele min. 1 mil. Kč), kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

#### Předmět smlouvy

- Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, kterým je „Dodávka a montáž segmentového zábradlí ul. Bílovecká, Ostrava-Svinov“ (dále dílo, práce) v rozsahu dle jeho cenové nabídky, doručené objednateli dne ………………., č. j. …………………………………., jejíž rozpočtová část je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu.

Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna zábradlí na ul. Bílovecké v Ostravě-Svinově. Výměnou zábradlí se rozumí demontáž stávajícího zábradlí, odvoz demontovaného zábradlí do sběrných surovin, montáž nového zábradlí, obetonování a zhotovení patek, rozebrání dlažby komunikace pro pěší ze zámkové dlažby, kladení zámkové dlažby komunikace pro pěší, a to:

- před budovou základní školy Bílovecká 10 – demontáž 52,5 m (31 sloupků); montáž 48m (3 segmenty po 6m vlevo + 5 segmentů po 6m vpravo)

- před budovou základní školy a základní umělecké školy Bílovecká 1 – demontáž 47m (25 sloupků); montáž 40m (v zatáčce křižovatky 4 segmenty po 4m + 3 segmenty po 6 m) + montáž segment po 4m (na chodníku u vedlejšího vchodu školy)

- v blízkosti autobusové zastávky (naproti kostela) – demontáž 23m (12 sloupků); montáž 24m (4 segmenty po 6m)

Místa pro demontáž a montáž zábradlí jsou zakreslené situaci, která je přílohou č.2 této smlouvy.

Typ zábradlí (segment 6m a 4m) je zakreslený v příloze č. 1 této smlouvy – rám z ocelových trubek, pozink o průměru 80mm, opatřené nátěrem – barva na pozink (bílá a červená).

Demontáž zábradlí bude provedené bezprostředně před montáží nového zábradlí.

Odvoz demontovaného zábradlí do sběrných surovin bude za přítomnosti zástupce MOb Svinov. Obnos za odevzdané demontované zábradlí bude příjmem MOb Svinov. Zástupce dodavatele min. 1 den předem vyzve objednatele ke spoluúčasti při odvozu demontovaného zábradlí.

### Závazné podklady k provádění díla jsou:

  - tato Smlouva o dílo č. ………………………………….(dále jen „smlouva“),

  - cenová nabídka č. j. ……………………….. ze dne ……………………(dále jen nabídka),

  - situace

  - platné technické a právní normy.

- Před zahájením zpracováním cenové nabídky se zástupce zhotovitele seznámil s místem a rozsahem prováděných prací. Zhotovitel následně zpracoval cenovou nabídku, která je přílohou této smlouvy. O provedených pracích bude proveden zápis do stavebního deníku a fotodokumentace (před, v průběhu a po realizaci díla). Zhotovitel povede jeden stavební deník po celou dobu platnosti této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje převzít práce, provedené dle předem stanoveného postupu a dodaný materiál, v době dohodnuté pro předání, bez vad a nedodělků a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle přílohy č. 1 této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

#### Místo plnění

Místem plnění je místní komunikace IV. třídy (chodník pro pěší) na ul. Bílovecké v Ostravě-Svinově, uvedené v bodě 1) toho článku.

#### Doba plnění

Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.10.2017 v souladu s příslušným ustanovením zákona o veřejných zakázkách.

#### Cena díla

- Cena díla, kterou bude zhotovitel objednateli fakturovat za provedení jednotlivých prací je dohodnuta jako cena smluvní dle cenové nabídky zhotovitele č. j. ……………………. ze dne …………………….., jejíž rozpočtová část je přílohou č. 1 této rámcové smlouvy.

- Cena za prováděné opravy bude zhotovitelem fakturována ve skladbě:

cena bez DPH:

DPH v zákonné výši:

cena celkem vč. DPH v zákonné výši:

- Ceny za jednotlivé práce, dopravu a materiál jsou dohodnuty jako ceny nejvýše přípustné a platí po celou dobu platnosti této smlouvy, její součástí jsou všechny práce, dodávky a náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

#### Platební podmínky

- Zhotovitel po předání a převzetí díla dle jednotlivých požadavků objednatele bez vad a nedodělků vystaví fakturu a objednatel ji zaplatí do 30 dnů ode dne jejího doručení na adresu objednatele.

- Stejný termín splatnosti platí pro obě smluvní strany při placení jiných plateb (úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody, apod.).

- Faktura musí obsahovat všechny náležitosti, stanovené platnými právními předpisy. Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení.

- Vrátí-li objednatel vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

- Povinnost zaplatit provedené dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

- Objednatel prohlašuje, že místní komunikace III. a IV. třídy nejsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

- Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

- Zhotovitel (poskytovatel plnění) není nespolehlivým plátcem a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příjemci plnění).

- Pokud se stane dodavatel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je odběratel oprávněn uhradit dodavateli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny bez DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku odběratele uhradit sjednanou cenu.

#### Jakost díla

- Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností prováděných prací uspokojí stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

- Smluvní strany se dohodly na 1. jakosti díla. Jakost dodaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předáním příslušných atestů, osvědčení a prohlášeními o shodě při předání a převzetí díla.

#### Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek, odstraňovat odpady v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy.

- Zhotovitel bude vést ode dne účinnosti této smlouvy stavební deník, do kterého budou pověřeným pracovníkem zhotovitele zaznamenávány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich množství a jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávací dokumentace apod., k nimž je zástupce objednatele oprávněn se vyjádřit a v případě jeho nesouhlasu pozastavit provádění prací do doby stanovení dalšího postupu. Deník bude v pracovní dny k dispozici zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při převzetí díla. Jeden průpis bude vždy přílohou faktury. Do deníku může provádět zápisy mimo jednatele stavbyvedoucí a také objednatel. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo.

- Povinnost vést stavební deník skončí předáním poslední dohodnuté práce (rekonstrukce).

- Zhotovitel se zavazuje oznámit neprodleně objednateli provedení důležitých činnosti, aby objednatel mohl namístě zkontrolovat provedení prací, zejména těch, u kterých bude v důsledku postupu jejich kontrola později nemožná (např. při betonáži patek, zakrytí některého z podzemních vedení apod.). Je rovněž povinen veškeré vícepráce zaznamenat do stavebního deníku a před jejich započetím nechat odsouhlasit objednatelem.

- Zhotovitel na vlastní náklady zajistí po celou dobu provádění dílčího plnění umístění provizorního dopravního značení v místě plnění.

- Zhotovitel je povinen, pokud nebude dohodnuto jinak, zahájit provádění díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy

#### Povinnosti objednatele

- Objednatel se zavazuje, pokud to bude potřeba, zajistit veškerá rozhodnutí a povolení příslušných úřadů, předat zhotoviteli jejich kopie. V případě, že objednatel v průběhu stavby nezajistí potřebná povolení, zhotovitel přeruší stavbu do dodání potřebných povolení.

- Objednatel oznámí zhotoviteli jméno osoby jím pověřené prováděním stavebního dozoru.

- Objednatel se zavazuje průběžně sledovat obsah stavebního deníku a k provedeným zápisům připojovat své stanovisko.

#### Provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.

- Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

- Zjistí-li zhotovitel skryté překážky, bránící řádnému provedení díla, je povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit objednateli a navrhnout další postup.

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana se řídí platnými právními předpisy. Za bezpečnost práce odpovídá zhotovitel, a to i ve vztahu k třetím osobám při provádění díla.

- Objednatel vyzve písemně nebo telefonicky zhotovitele k převzetí staveniště bez právních a fyzických vad nejpozději 3 dny před zahájením stavebních prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

- Zhotovitel vyzve písemně nebo telefonicky nejpozději 3 dny po dokončení díla objednatele k převzetí provedeného díla.

- Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť, sněžení, mráz), nebo při pozdním předání staveniště, bude termín dokončení posunut o vynucenou dobu prostojů, odsouhlasenou zástupci obou smluvních stran ve stavebním deníku.

- Zhotovitel prohlašuje, že je stavebně připraven a že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s náležitou odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.

- Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

#### Záruční podmínky a vady díla

- Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době předání.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.

- Za vady díla, které se vyskytly po záruční době, odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností a při předání díla nemohl tuto objednatel objektivně odhalit.

- Zhotovitel poskytuje záruku v délce …………měsíců. Záruka počíná běžet ode dne předání a převzetí prací a materiálu bez vad a nedodělků.

- Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném značení vada, objednatel oznámí písemně zhotoviteli její vznik, a jak se projevuje. Zjištěná vada bude odstraněna bezplatně do 7 dnů po obdržení písemného oznámení o vadě, v případě havárie začne zhotovitel s jejím odstraněním ihned. Pokud to charakter vady umožňuje, bude vada odstraněna nejpozději do 7 dnů od započetí prací na jejím odstraňování.

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

- Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a poskytne na ni záruční lhůtu dle bodu 5. tohoto článku. Záruka počíná běžet dnem předání odstraněné vady.

#### Odpovědnost za škodu

- Odpovědnost za škodu, způsobenou na dopravním značení, nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu do dne předání a převzetí značení objednateli bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, že objednatel začal užívat předanou část značení před jeho předáním.

- Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických, či jiných nebezpečných látek.

- Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při plnění dle této smlouvy, a to bez ohledu na její zavinění.

- Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k zamezení vzniku škody.

- Za bezpečné a viditelné označení a ohrazení opravovaného značení nese zodpovědnost zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k zamezení vzniku škody. Výslovně se ujednává, že zhotovitel je povinen řádně zabezpečit a označit staveniště, na kterém budou prováděny sjednané práce. Za škody na zdraví a majetku třetích osob, vzniklé nesprávným, nebo nedostatečným zabezpečením a označením místa prací, zodpovídá v plném rozsahu zhotovitel.

#### Smluvní pokuty

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním díla.

- Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli ode dne prodlení úrok z prodlení z nezaplacené faktury ve výši dle platné právní úpravy.

- Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.

- V případě prokázaného vadného plnění v době realizace díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé vadné plnění a náklady na objektivní zjištění vady plnění.

- V případě, že zhotovitel nezajistí v době plnění díla (v případě nutnosti) umístění provizorního dopravního značení je objednatel oprávněn účtovat zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

- V případě, že zhotovitel nezahájí provádění díla dle čl. VIII odst. 6, je objednatel oprávněn účtovat zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.

- Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, a náhradu škody, pokud závazek vznikl dřívějším porušením povinností.

- Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení z plnění.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

- Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

#### Závěrečná ujednání

- Objednatel i zhotovitel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s třicetidenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

- Objednatel může smlouvu vypovědět okamžitě v případě porušení podmínek uvedených ve veřejné zakázce, zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce nebo této smlouvě.

- Změnit, nebo doplnit tuto smlouvu v kterékoliv její části mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- O uzavření každého případného dodatku k této smlouvě rozhodne ze strany objednatele Rada městského obvodu Svinov.

- Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

- Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem potvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

- Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

- Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným, nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takovéto ustanovení novým, platným.

- V případě zániku závazku před řádným splněním předmětu díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, uhradit případně vzniklou škodu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Smluvní strany uzavřou písemnou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

- Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoli ze smluvních stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, že se dohodly o celém obsahu smlouvy a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy, každý s platností originálu.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

#### Doložka

platnosti právního úkonu podle §41 zák. č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích)

O uzavření této rámcové smlouvy o dílo rozhodla ze strany objednatele Rada městského obvodu Svinov usnesením č. …………………….. ze dne ………………………...

V Ostravě-Svinově, dne …………………..                  V Ostravě-Svinově dne: ……………….

.......................…………………..                                 		      ……......................……………

za objednatele                                                                            	       za zhotovitele

Ing. Helena Wieluchová

starostka